СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕПЛАВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11.05.2023 г.       № 59

с. Верхняя Плавица

Об утверждении плана

по капитальному ремонту и ремонту

автомобильных дорог общего пользования

местного значения на 2023-2027 годы в

Верхнеплавицком сельском поселении

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области»

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Верхнеплавицкого сельского поселения  Совет народных депутатов Верхнеплавицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

.

1. План ремонта автомобильных дорог местного значения в Верхнеплавицком сельском поселении Верхнехавского муниципального района Воронежской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение подлежит обнародованию.

3   Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Верхнеплавицкого

сельского поселения                                                                       Л.Л.Гуренкова

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Верхнеплавицкого сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области от 11.05.2023 года № 59

| Пятилетний план работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Воронежской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального района | Наименование автомобильной дороги (улица и поселение) | Участок планируемого ремонта (км … - км …) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Верхнехавский район Верхнеплавицкое сельское поселение | ул. Колхозная, с. Верхняя Плавица | км 0+400 - км 1+300 | 2.013.849 (М) |  |  |  |  |
|  |  | ул. Мира с. Верхняя Плавица | км 0+300 - км 1+800 |  | 3.524.220( М) |  |  |  |
|  |  | ул. Почтовая, с. Верхняя Плавица | км 0+300 - км 0+900 |  |  | 2.220,264 (М) |  |  |
|  |  | ул. Ленина с. Верхняя Плавица | км 0+000 - км 0+500 |  |  |  | 1.295.160 (М) |  |
|  |  | ул. Молодежная с. Верхняя Плавица | км 0+000 - км 0+500 |  |  |  | 1.366.335 (С) |  |
|  |  | ул. Чапаева с. Верхняя Плавица | км 0+000 - км 0+500 |  |  |  |  | 1.359,915 (М) |
|  |  | ул. Ленина, с. Верхняя Плавица | км 0+000 - км 1+250 |  |  |  |  | 1,434,645 (С) |
| * Нужно указать весь перечень, запланированных к капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в период 2023 - 2027, а дальше по годам, в соответствующие столбцы расписать суммы, написав в скобках, за какой бюджет планируется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (Ф-Федеральный, С-Субсидия, М-Местный Бюджет) . Информацию необходимо предоставить муниципальным районам с учетом информации поселений, находящихся в Ваших муниципальных районах. |  |  |  |  |  |  |  |  |